СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  27 февраля   2019  года                                                                                     №05

Об  утверждении плана благоустройства

территории  Краснинского городского

поселения   Краснинского  района

Смоленской области на  2019  год

В соответствии с  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами благоустройства, утвержденными решением Совета депутатов Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской  области от 17 декабря  2018  года №62, в целях  обеспечения чистоты и порядка на территории Краснинского городского поселения, Совет депутатов Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить план благоустройства  территории Краснинского городского поселения  Краснинского района Смоленской области на 2019 год.

2. Контроль за исполнением плана благоустройства  Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на  2019 год возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, озеленению и  экологии Фроленкова А.А.

Глава муниципального образования

Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области                          М.И. Корчевский

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

Краснинского городского поселения

Краснинского района

Смоленской области

от  27 февраля   2019  года  №05

ПЛАН

БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИИ КРАСНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2019  ГОД

| Мероприятия | Место проведения | Виды работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месячник по уборке подведомственной территории (весенний период) | Территория организаций, предприятий, частного сектора, закрепленная территория | Уборка мусора Работа комиссии по выявлению захламления территорий | с 25.03.2019 г. по 27.04. 2019 года | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» (далее - отдел городского хозяйства), руководители организаций всех форм собственности, депутатская комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, озеленению, экологии |
| Всеобщий субботник | Согласно плана | Уборка мусора по улицам п.Красный, уборка парка, побелка деревьев, тротуаров | по необходимости к 07.05.2019 г. к 25.09.2019 г. по отдельному плану | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, руководители организаций всех форм собственности, частный сектор |
| Ремонт памятников, уборка территорий | - парк пгт Красный - ТСОО «Краснинское» - памятник «Танк» памятник «Крест» по ул.Кутузова - памятник 1812 года памятник на Лосвинке памятник погибшим в локальных войнах | покраска памятников и надписей, установка новых надписей, уборка территории, покраска памятника и ограждений, покраска постамента уборка территории, подрезка кустарников, покраска постамента покраска ограждений, выравнивание плитки ремонт ограждений, выравнивание плитки покраска покраска выравнивание плитки | до 01 мая 2019 года | Отдел городского хозяйства, МУП «Коммунальщик» Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства Отдел городского хозяйства МУП «Коммунальщик» |
| Очистка и ремонт колодцев (2 шт) | д.Кутьково ул.Куйбышева пгт Красный | очистка колодцев хлорирование | с 20.04.2019 г. до 15.07. 2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Уборка тротуаров и улиц пгт Красный | пгт Красный | уборка мусора, механическая уборка с выгрузкой мусора с контейнеров | по мере необходимости постоянно | Отдел городского хозяйства, МУП «Коммунальщик», население |
| Уборка прилегающих территорий к частным, муниципальным домам до дорог, проезжей части улиц пгт Красный | пгт Красный | уборка мусора | по мере необходимости | Собственники частных домов, квартиросъемщики |
| Уборка подведомственных и закрепленных территорий всех предприятий пгт Красный | пгт Красный | уборка мусора, песка | до 01.05.2019 г. | Руководители организаций и предприятий всех форм собственности |
| Ямочный и сплошной ремонт улиц пгт Красный с твердым покрытием | улицы: Пролетарская, Советская, ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Глинки, ул.Ленина, ул.Белорусская | укладка асфальта | с 07.05.2019 г. | Победители конкурса ДРСУ |
| Очистка водосливных труб ул. П. Красный | улицы пгт Красный: ул. Ленина, Глинки, Кирова, Советская, Пролетарская | очистка от грунта | до 15.10.2019 г. | МУП «Коммунальщик» |
| Ликвидация несанкционированных свалок | по представлениям прокуратуры и решениям суда Краснинского района | по мере образования | до 21.07. 2019 г. | Отдел городского хозяйства МУП «Коммунальщик» |
| Уборка мест захоронений | городское кладбище (новое, старое) | вывоз мусора | до 1 мая 2019 г. | МУП «Коммунальщик» |
| Благоустройство мест захоронения | городское кладбище (новое, старое) | вывоз мусора | ежемесячно | Отдел городского хозяйства МУП «Коммунальщик» |
| Восстановление уличного освещения | ул.Ленина, пер.Октябрьский |  | до 01.09.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Грейдерование дорог без твердого покрытия |  |  | по мере необходимости в течение года | Отдел городского хозяйства |
| Покраска скамеек в парке, урн, детской площадки в парке | пгт Красный парк | по необходимости | до 01.05.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Нанесение дорожной разметки «зебра», обозначающий дорожный переход и «лежачий полицейский» | ул. Карла Маркса, ул. Глинки, ул. Ленин, ул.Кирова |  | до 01.05.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Установка новых урн вдоль парка | ул.Карла Маркса, парк | 10 шт. | До 01.05.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Контроль за содержанием подведомственной и закрепленной территории | рабочая комиссия |  | весь период | Комиссия при отделе городского хозяйства |
| Благоустройство | парк, кладбище, улиц пгт Красный | срезание веток деревьев | с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Озеленение п. Красный, скашивание парка, обочин дорог | пгт Красный | устройство клумб установка урн и цветников, посадка цветов и деревьев, скашивание обочин дорог | до 07.05.2019 г., по мере необходимости в течение года | Собственники и арендаторы торговых точек |
| Окраска, выравнивание, ремонт знаков | по необходимости | указатель | до 01.06.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Ремонт и покраска ограждений площади пгт Красный |  |  | до 07.05.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Покраска перил ограждений мостов п. Красный | ремонт моста ч/з реку Свиную (Заречье) |  | до 07.05.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Содержание дворников (7 чел.) | улицы пгт Красный | уборка и содержание улиц, тротуаров, площади, парка | в течение года | Отдел городского хозяйства |
| Ремонт дорог пгт Красный | Ул.Молодежная, пер.Молодежный, ул.Гагарина, ул.Куйбышева, ул.Гоголя | отсыпка ЩПГС, сплошное покрытие |  | Отдел городского хозяйства |
| Капитальный ремонт кладок | Переход ч/з р.Мерейка к детскому саду «Солнышко» | ремонт кладок | июнь-август | Отдел городского хозяйства |
| Устройство водоотведения | Пер.Глинки | окувечивание | июнь-август | Отдел городского хозяйства |
| Ремонт дворовых территорий | ул.Советская дом34,36, пер.Набережный дом 1 | асфальтирование въезда, дворов, установка освещения, скамеек и урн | июнь-июль | Отдел городского хозяйства |
| Срезание деревьев | ул.Советская дом34,36, пер.Набережный дом 1 | благоустройство дворовых территорий | апрель | Отдел городского хозяйства |
| Приобретение передвижного ограждения «Барьер» для проведения массовых мероприятий по противодействию терроризма |  | 20 шт. | до 01.05.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Приобретение контейнеров и урн |  | 60 шт.контейнеров 10 урн | до 01.03.2019 г. | Отдел городского хозяйства |
| Оборудование контейнерных площадок | согласно схемы установок | бетонирование основания, установка ограждений, подъездные пути | в течение года при поступлении средств | Отдел городского хозяйства |