АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02. 2019 г.                                                                      № 28

##### О мерах по предупреждению и ликвидации

##### чрезвычайных ситуаций  на территории

##### Мерлинского сельского поселения  Краснинского

района Смоленской  области

в период весеннего половодья 2019 года

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, объектов экономики жизни обеспечения Мерлинского сельского поселения Краснинского района к весеннему паводку 2019 года, обеспечения охраны жизни людей, материальных ценностей, сохранности мостов, плотин и других инженерных сооружений, предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на период прохождения весеннего половодья, на основании Постановления Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области №53 от 11.02.2019 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на весенний период 2019 года»,   Администрация Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести заседание комиссии по ЧС и ОБП при Администрации Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области по данному вопросу в срок до 5 марта 2019 года, отработать мероприятия по подготовке пропуска весеннего половодья и летнее-осенних поводков.

2.В период весеннего паводка 2019 г. возложить на действующую комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ при Администрации Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (далее КЧС) функцию паводковой комиссии.

3. Утвердить:

- «План противопаводковых мероприятий в 2019 году» (приложение № 1);

4.Организовать обследование гидротехнических сооружений, дорог, мостов, водопропускных труб и др. сооружений и принять меры по их обследованию, расчистке, ремонту, дополнительному укреплению. Для этих целей провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите:

- дорог, мостов, плотин, дамб – КФК Шевченко Ю.А.  и частных трактористов.

5. Усилить контроль, за качеством воды в местах возможного затопления, с целью исключения ее заражения.

6. Директорам школ принять меры по обеспечению безопасного посещения учениками школ в период паводка.

7. Принять меры по организации устойчивого функционирования оповещения и связи населения в зонах возможного затопления, бесперебойную ее работу в населенных пунктах.

8. Провести работы по очистке канав, кюветов, труб для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод, а также организовать среди населения разъяснительную работу по правилам поведения в зонах возможного затопления.

9.Организовать контроль  уровня паводковых вод в реках Войская, Днепр силами водомерных постов.

10.Предусмотреть выделение денежных средств из финансового резерва муниципального образования для проведения работ по ликвидации последствий весеннего паводка.

11. . Оперативную информацию о паводковой обстановке осуществлять      через оперативного дежурного по Администрации муниципального образования «Краснинский район» (тел. 4-14-49), специалиста Администрации по ГО и ЧС (тел. 4-16-44) и диспетчера единой дежурно- диспетчерской службы (тел.4-12-32; 63-79-32; 001)

12. Контроль, исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области:                            А.Е. Новиков

Приложение № 1

к постановлению Администрации   Мерлинского

сельского поселения Краснинского района

Смоленской области

от 18.02.2019 г.     № 28

# План

противопаводковых мероприятий в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Председатель КЧС | 05. 03 2019 |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку с предприятий стройиндустрии. | Председатель КЧС | 05. 03 2019 |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Председатель КЧС | Март - май |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 6.00, 14.00. 20.00 час.). | Водомерный пост | С 15 марта по май |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Руководитель оперативного штаба | Март - май |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверка состояния гидротехнических сооружений на р. Войская, р. Ивань, р.Лосвинка | Руководитель оперативного штаба | Март - май |  |  |  |
| 7 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Руководитель оперативного штаба | Март - май |  |  |
| 8 | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку с предприятиями стройиндустрии. | Глава муниципального образования | 05. 03. 2019- 04. 04. 2019. |  |  |
| 9 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач. (при необходимости) | Прдседатель КЧС | Март - май |  |  |
| 10 | Информирование население Мерлинского сельского поселения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Руководитель оперативного штаба | Март - май |  |  |
| 11 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Председатель КЧС | Март - май |  |  |
| 12 | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Руководитель оперативного штаба | Март - май |  |  |
| 13 | Организация взаимодействия с гидрометрическими постами, расположенными на реке Днепр. | Председатель КЧС | Март - май |  |  |
| 14 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Мерлинского сельского поселения. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Председатель КЧС | Март - май |  |  |