# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 апреля 2016 г.     						                            № 109

О первоочередных мерах, по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро-и теплоэнергетики Гусинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период  2016-2017 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов социальной сферы,   жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Гусинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, руководствуясь Уставом Гусинского сельского поселения

## п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и  жилищного фонда поселения, независимо от форм собственности, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, утвердить ее состав (Приложение 1).

2.Утвердить план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года (Приложение 2).

3. Комиссии:

3.1. Проводить заседания 1 раз в 2 недели по понедельникам.

3.2. Организовать контроль за обеспечением твердым топливом объектов теплоснабжения на территории Гусинского сельского поселения (далее сельское поселение).

4. Заведующей Гусинской сельской библиотекой Егоровой И.Ф., заведующей Гусинского ДК Лемешковой Л.П., директору МУП ЖКЖ «Надежда» Степанович Л.В., заведующим сельскими клубами, заведующим сельскими ФАПами, заведующим магазинов «Сельпо», принять участие лично в заседаниях комиссии, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2016- 2017 года  и организовать:

4.1. Контроль за ежемесячными расчётами за коммунальные услуги: по обеспечению твердым  топливом, электроснабжению и водоснабжению.

4.2. Контроль за ремонтом и подготовкой систем отопления подведомственных объектов для работы  в осенне - зимний период 2016-2017 г.

4.3. Контроль за созданием необходимого запаса топлива, его своевременную вывозку и сохранность.

4.4. В срок до 01.09.2016г. провести электротехнические измерения и испытания основного энергетического оборудования объектов с массовым пребыванием людей.

4.5 Руководителям организаций заключить договора с поставщиками на поставку угля и дров.

5. Специалисту 1 категории администрации (Лукьяновой А.А.)  организовать сбор, проверку достоверности и обобщение сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения к работе в зимних условиях.

5.1. Не позднее 2 числа месяца, следующего после отчетного периода, предоставлять статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2016 -2017 года.

6. Руководителям объектов экономики, независимо от форм собственности обеспечить создание 100-дневного запаса по основным и 10-дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного сезона.

7. Завершить в срок до 20.09.2016 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов.

8. Заключить договоры с обслуживающими организациями на зимнее содержание улично-дорожной сети и сооружений на них в населенных пунктах.

9.Опубликовать данное постановление (без приложений №1, №2) в средствах массовой информации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Гусинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области __________________ Н.В. Хлебникова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Гусинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

__________________Н.В. Хлебникова

№______от ____________________г.

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО  КООРДИНАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДА

Хлебникова Наталья Викторовна   -       Глава муниципального образования

Гусинского сельского поселения –

председатель комиссии.

Лукьянова Анастасия Александровна  - специалист 1 категории администрации

Гусинского сельского поселения -

член комиссии.

Степанович Людмила Васильевна   -     директор МУП ЖКХ «Надежда» -

член комиссии.

Фадеева Наталья Александровна   -       главный инженер МУП ЖКХ «Надежда» -

член комиссии.

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Гусинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

__________________Н.В. Хлебникова

№______от ____________________г.

План

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

2016-2017 ГОДА

| №п.п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Октябрьская,29 |
| 1 | Совещание с руководящим составом поселения и должностными лицами объектов по подготовке к зиме | до 25.05.2016 | Глава МО Гусинского с/п |  |
| 2 | Обследование и составление перечня работ по ремонту систем отопления школы, ФАПОв и клубов | 09.06.2016 | Глава МО Гусинского с./п |  |
| 3 | Объявление конкурса на выполнение работ по очистке от снега и обработки против гололедным реагентом дорог местного значения | Сентябрь 2016 года | Глава МО Гусинского с/п |  |
| 4 | Чистка дымоходов и ремонт котлов на объектах соцкультбыта | Июль –август 2016 года | Глава МО Гусинского с/п |  |
| 5 | Оказание помощи населению в заготовке дров и угля | Сентябрь октябрь 2016 года | Глава МО Гусинского с/п |  |
| 6 | Проверка энергосистем, заземлений потребителей | Август 2016 года | Глава МО Гусинского с/п |  |
| 7 | Контрольные топки котлов | Сентябрь 2016 года | Глава МО Гусинского с/п |  |
| 8 | Ревизия задвижек в тепловом узле | 02.07-20.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 9 | Ремонт запорной арматуры до 32 мм с набивкой сальников | 02.07-20.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 10 | Замена вентилей до 32 мм | 10.08-13.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 11 | Гидравлическое испытание системы | 13.08-15.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 12 | Частичный ремонт отмостки | 01.06-02.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 13 | Замена вводного автомата 380V 250амп | 10.06-10.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 14 | Замена распределительного автомата 63 амп | 10.06-10.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 15 | Установка динрейки | 10.06-10.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Октябрьская,30 |
| 1 | Ремонт запорной арматуры в техподполье и тепловом узле | 01.06-10.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Замена вентилей до 32 мм | 25.07-31.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Гидравлическое испытание системы | 15.08-17.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Набивка сальников | 10.08-13.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ревизия задвижек | 10.08-13.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 6 | Частичный ремонт отмостки | 05.05-06.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Октябрьская,31 |
| 1 | Ремонт запорной арматуры в техподполье | 20.07-30.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Замена вентилей до 32 мм | 20.07-30.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Перепаковка сгонов до 32 мм | 20.07-30.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Ревизия задвижек Д-50 | 10.08-13.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Замена трубы Д-15 | 21.05-21.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 7 | Замена вводного автомата 380V 250амп | 11.06-11.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 8 | Замена распределительного автомата 63 амп | 11.06-11.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 9 | Установка динрейки | 11.06-11.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 10 | Ремонт отмостки | 01.06-02.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 11 | Гидравлическое испытание системы | 16.08-17.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Октябрьская,32 |
| 1 | Ремонт запорной арматуры в техподполье | 15.07-20.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Смена стекол | 01.08-30.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Замена вентилей до 32 мм | 15.07-20.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Гидравлическое испытание СО | 03.08-07.08 01.09-19.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ревизия задвижек Д-50 | 25.05-25.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Советская,43 |
| 1 | Ремонт запорной арматуры в техподполье | 20.05-31.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Мелкий ремонт дверей | 10.09-29.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Замена вентилей до 32 мм | 20.05-31.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Гидравлическое испытание СО | 03.08-15.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ремонт отмостки | 15.06-15.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 6 | Замена вводного автомата 380V 250амп | 12.06-12.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 7 | Замена распределительного автомата 63 амп | 12.06-12.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 8 | Установка динрейки | 12.06-12.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Молодежная,1 |
| 1 | Ревизия вентилей(очистка от ржавчины, набивка сальников, перепаковка сгонов) | 10.06-29.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Ревизия задвижек отопления (очистка от ржавчины и накипи, набивка сальников) | 01.06-10.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Гидравлическое испытание СО | 15.08-17.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Ремонт отмостки | 10.07-12.07 01.09-03.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Молодежная, 2 |
| 1 | Ревизия вентилей(очистка от ржавчины, набивка сальников, перепаковка сгонов) | 25.05-30.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Ремонт запорной арматуры | 25.05-30.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Ревизия задвижек отопления(с набивкой сальников) | 25.05-30.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Гидравлическое испытание СО | 17.08-19.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ремонт отмостки | 05.06-06.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Молодежная,3 |
| 1 | Ревизия задвижек | 20.05-25.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Ревизия вентилей(очистка от ржавчины, набивка сальников, перепаковка сгонов) | 20.05-25.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Ремонт запорной арматуры | 20.05-25.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Гидравлическое испытание СО | 19.08-22.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ремонт отмостки | 07.06-08.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Молодежная,4 |
| 1 | Ревизия вентилей(очистка от ржавчины, набивка сальников, перепаковка сгонов) | 01.06-06.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Ремонт запорной арматуры с набивкой сальников | 01.06-06.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 09.06-10.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Гидравлическое испытание СО | 22.08-25.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Газовая котельная «Городок» |
| 1 | Поверка счетчика газа СТГ-100-400 | 08.06-18.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Подготовка и сдача на поверку средств измерений | 03.08-20.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Ремонт запорной арматуры | 15.09-30.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Промывка теплообменников (с полной разборкой) | 15.06-17.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ремонт кровли котельной | 10.06-30.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 6 | Гидравлическое испытание СО и ГВС | 03.08-30.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 7 | Ремонт и профилактика электрооборудования | 18.06-30.06 02.07-31.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 8 | Настройка режимных карт водогрейных котлов КВ-3,0Г | 15.09-30.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 9 | Поверка корректора БК-10АI | 08.06-18.06 03.08-11.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 10 | Очистка и промывка емкостей на ГВС V=100м3 | 12.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 11 | Обслуживание насосов с заменой подшипников | 18.06-30.06 08.07-31.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 12 | Ремонт отмостки | 07.09-11.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 13 | Пробная топка котлов | 25.09-05.10 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 14 | Труба, ремонт цоколя d1.50 |  | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 15 | Поверка сигнализатора загазованности СТГ-1-2 | 08.06-18.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| Газовая котельная «Керамик» |
| 1 | Поверка манометров | 08.06-18.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Ревизия насосного оборудования | 01.07-22.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Замена затвора на теплообменике ГВС Д-50 | 19.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Промывка теплообменников | 15.08-15.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ревизия запорной арматуры | 01.07-22.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| ВКХ |
| 1 | Замена средств измерения на БНБ «Сырзавод» и ЖД | 15.06 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 2 | Зачистка резервуаров: железного V=100м3 | 01.05-04.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 3 | Зачистка резервуаров: ж/б V=250м3 с хлорированием | 01.05-04.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 4 | Ремонт и обслуживание насосов на КНС ИНВ.№19,20 | Ежемесячно по графику | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 5 | Ремонт насосов К45/30 | По графику | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 6 | Замена участка канализационного трубопровода | 20.09-30.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 7 | Ремонт рулонной кровли насосной станции | 28.08-31.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 8 | Штукатурка стен КНС и НС | 01.09-09.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 9 | Побелка стен КНС и НС | 01.09-09.09 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 10 | Чистка колодцев от иловых отложений | 07.07-15.07 05.08-10.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 11 | Обслуживание, замена запорной арматуры на трассе ХВС | 10.05-16.05 25.08-30.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 12 | Ремонт (замена) гидрантов | 25.05-31.05 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 13 | Ремонт и профилактика электрооборудования | 18.06-30.06 01.07-10.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 14 | Восстановление канализационных колодцев | 15.08-25.08 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |
| 15 | Промывка резервуара в ВНБ ЖД | 11.07-15.07 | МУП ЖКХ «Надежда» |  |

Глава муниципального образования

Гусинского сельского поселения ________________ Н.В. Хлебникова