СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  06 сентября   2018 года                                                                                 №41

Об утверждении плана-графика

ремонта улично-дорожной сети

на территории    Краснинского

городского поселения  Краснинского

района   Смоленской области

Изучив разработанный  план–график ремонта улично-дорожной сети  на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2019-2021 годы, представленный начальником отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области Исаченковым М.А., Совет депутатов Краснинского городского поселения Краснинского района  Смоленской области

РЕШИЛ:

1.  Утвердить план-график ремонта проезжей части автомобильных дорог на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2019-2021 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнение настоящего решения возложить  на начальника отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области Исаченкова М.А.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования

Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области                             М.И. Корчевский

Приложение

к решению Совета депутатов

Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области

от 06.09.2018 №41

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

проведения ремонта улично-дорожной сети муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области»

на 2019-2021 годы

| Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность дорог км. | Вид покрытия | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| пер.Калинина | 0,25 | ЩПГС | 245,0 |
| ул.Пионерская (съезд на ул.Ленина) |  | ЩПГС | 50,0 |
| ул.Восточная (съезд на ул.Механизаторов) |  | ЩПГС | 50,0 |
| ул.Куйбышева, ул.Гоголя | 0,8 | ЩПГС | 1600,0 |
| ул.Гагарина | 0,5 | ЩПГС | 600,0 |
| ул.Молодежная, пер.Молодежный | 1.2 | ЩПГС | 1600,0 |
| пер.Глинки | 0,25 | асфальтобетонная крошка | 50,0 |
| ул.Пролетарская | 0,35 | асфальтобетонная крошка | 1000,0 |
| Ямочный ремонт |  |  |
| ул.Советская |  | а/б | 1200,0 |
| ул.Глинки |  | а/б |  |
| ул.Ленина |  | а/б |  |
| ул.Белорусская |  | а/б |  |
| ул.Пролетарская |  | а/б |  |
| ИТОГО: |  |  | 6395,0 |
| 2020 год |
| пер.8-ое Марта | 0,07 | асфальтобетонная крошка | 100,0 |
| деревня Храпово: ул.Дачная, пер.Дачный | 2,65 | ЩПГС | 2500,0 |
| ул.Набережная, пер.Набережный | 1,27 | ЩПГС | 1500,0 |
| ул.Интернациональная | 0,7 | асфальтобетонная крошка | 500,0 |
| пер.Раевского | 0,8 | ЩПГС | 500,0 |
| ул.Гвардейская, пер.Гвардейский | 0,7 | ЩПГС | 700,0 |
| пер.Октябрьский | 0,35 | ЩПГС | 300,0 |
| пер.Глинки (в района цеха ДЭМ) | 0,2 | ЩПГС | 300,0 |
| ул.Глинки дом 5 и дом 5а (подъездная дорога к МКД) | 0,05 | ЩПГС | 100,0 |
| ул.Глинки дом 35 (съезд к МКД) | 0,05 | ЩПГС | 100,0 |
| ул.Пушкина | 0,4 | ЩПГС | 500,0 |
| ул.Малихова | 0,25 | асфальтобетонная крошка | 350,0 |
| ИТОГО: |  |  | 7450,0 |
| 2021 год |
| ул.Кутузова | 1,3 | а/б | 10000,0 |
| ул.Солнечная | 0,5 | ЩПГС | 600,0 |
| ул.Черняховского | 0,17 | ЩПГС | 300,0 |
| ул.Лермонтова | 0,45 | асфальтобетонная крошка | 600,0 |
| ИТОГО: |  |  | 11500,0 |