АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___25.02.2026_  №  __334_

О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области на весенний период 2026 года

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения Краснинского муниципального округа Смоленской области к весеннему паводку 2026 года, обеспечения охраны жизни людей, материальных ценностей, сохранности мостов, плотин и других инженерных сооружений, предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на период прохождения весеннего половодья, Администрация муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке населенных пунктов 
и объектов экономики муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области  к весеннему половодью 2026 года.

2. Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области до 25.02.2026 года, в соответствии с планом.

3. Создать противопаводковый оперативный штаб муниципального образования и утвердить его в следующем составе:

Суриков Д.А.	    - главный специалист – уполномоченный по ГО и ЧС

Администрации муниципального образования

«Краснинский муниципальный округ» Смоленской

области, руководитель штаба;

Члены штаба:

Болоткин В.Ю.	    - директор Краснинского филиала СОГБУ

«Смоленскавтодор» (по согласованию);

Ярунова С.В.            - главный врач ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ»

(по согласованию);

Мешков В.В.            - начальник Краснинского РЭС ПАО «МРСК Центра-

Смоленскэнерго» (по согласованию);

Малышков В.В.       - директор МУП «ЖКХ-Красный» (по согласованию);

Сидоров А.Н.           - врио начальника 32 ПСЧ отряда ГПС ФПС ГУ МЧС

России по Смоленской области (по согласованию);

Куриленков А.М.     -  начальник отделения полиции по Краснинскому

району МО МВД России «Руднянский» (по

согласованию);

Садовская Н.Д   - начальник Краснинского филиала СОГБУВ                              	         			    «Госветслужба» (по согласованию).

- Оперативному штабу провести обследование гидротехнических сооружений на территории Краснинского муниципального округа Смоленской области до 01.03.2026 года. Акты обследования представить в Комиссию по ЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области.

- Начальнику Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области (Э.М. Киреенкова) для организации противопаводковых мероприятий:

5.1. Разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на период прохождения весеннего половодья.

5.2. Провести учет всех эпидизначимых объектов, в том числе:

- скотомогильников;

- биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных, попадающих в зоны затопления;

- данные объекты при необходимости привести в соответствие 
с ветеринарно-санитарными требованиями.

5.3. На реках и водоёмах (ГТС), во время паводка на территории муниципального образования организовать водомерные посты.

5.4. Откорректировать состав добровольных пожарных формирований и привлекаемой техники для целей пожаротушения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области.

5.5. О принятых мерах представить информацию до 01.03.2026 года в адрес Комиссии по ЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Краснинский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                          М.В. Мищенко

| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области от 25.02.2026 № 334 П Л А Н по подготовке населенных пунктов и объектов экономики Краснинского муниципального округа Смоленской области к весеннему половодью 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ округа по вопросу: «Мероприятия по подготовке населенных пунктов и объектов экономики к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» |  | до 25.02.2026, далее при необходимости | Зам. председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2. | В случае необходимости предусмотреть привлечение сил и средств окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья |  | при необходимости | Зам. председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3. | Осуществление контроля за проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли в период половодья |  | на весь паводковый период | Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 4. | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации |  | до 25.02.2026 года | Главный специалист – уполномоченный по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 5. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям) |  | до 01.03.2026 года | Главный специалист – уполномоченный по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 6. | Проверка наличия телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) |  | до 01.03.2026 года | Смоленский филиал публичного акционерного общества «Ростелеком» |
| 7. | Осуществление систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления, доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья |  | постоянно | Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 8. | Отделу образования силами преподавательского состава школ округа провести разъяснительную работу с учащимися о правилах безопасности в период весеннего половодья |  | до 01.03.2026 года | Заместитель Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области (Попков В.Н.) |
| 9. | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления) |  | до 01.03.2026 года | Главный специалист – уполномоченный по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 10. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения |  | до 01.03.2026 года | Зам. председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Краснинского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» |
| 11. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности |  | до 01.03.2026 года | Зам. председателя КЧС и ОПБ при Администрации «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Краснинского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» |
| 12. | Осуществление мониторинга и прогнозирования ледовой и паводковой обстановки |  | постоянно | Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 13.. | Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок |  | до 01.03.2026 года | Зам. председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, директор МБУ «Пассажир» |
| 14. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва |  | до 01.03.2026 года | Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Краснинского филиала СОГБУВ «Госветслужба» |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |  |  |  |  |
| 1. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | в паводковой период (по необходимости) |  | Главный специалист - уполномоченный по ГО и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, главный врач ОБГУЗ «Краснинская ЦРБ» |
| 2. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых МЧС России по Смоленской области по вопросам безаварийного прохождения половодья | постоянно |  | Руководящий состав Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3. | Организация своевременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий | март – апрель 2026 года |  | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» |
| 4. | Организация работы оперативных групп и штаба по контролю за прохождением половодья | в течение всего паводкоопасного периода |  | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 5. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения в зонах возможного затопления (подтопления) | в течение всего паводкоопасного периода (по необходимости) |  | Главный специалист – уполномоченный по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, организации (по согласованию) |