****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.02.2023 № 58

О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на весенний период 2023 года

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения Краснинского района Смоленской области к весеннему паводку 2023 года, обеспечения охраны жизни людей, материальных ценностей, сохранности мостов, плотин и других инженерных сооружений, предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на период прохождения весеннего половодья, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке населенных пунктов и объектов экономики муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области к весеннему половодью 2023 года.

2. Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области по данному вопросу в срок до 25 февраля 2023 года.

3. Создать районный противопаводковый оперативный штаб и утвердить его в следующем составе:

Романов Н.И. - главный специалист Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, руководитель штаба; Члены штаба:

Дивинский А.И. - и.о. начальника Краснинского филиала

СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию);

Ярунова С.В. - главный врач ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ»

(по согласованию);

Мешков В.В. - начальник Краснинского РЭС ПАО «МРСК Центра-

Смоленскэнерго» (по согласованию);

Козырев В.А. - директор МУП ЖКХ «Красный» (по согласованию);

Фадеева Н.А. - директор МУП «Гусино» (по согласованию);

Прудников Ю.А. - начальник 32ПСЧ отряда ГПС ФПС ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);

Базылев В.С. - заместитель начальника отделения полиции по Краснинскому району МО МВД России «Руднянский»

(по согласованию);

Садовская Н.Д - начальник Краснинского филиала СОГБУВ «Госветслужба» (по согласованию).

1. Оперативному штабу в срок до 25 февраля 2023 года провести обследование гидротехнических сооружений на территории Краснинского района Смоленской области. Акты обследования представить в КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений Краснинского района Смоленской области для организации противопаводковых мероприятий:

5.1. Своими распоряжениями создать аналогичные оперативные штабы;

5.2. Разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на период прохождения весеннего половодья.

5.3. Провести учет всех эпидизначимых объектов, в том числе: - скотомогильников; - биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных, попадающих в зоны затопления;

- данные объекты при необходимости привести в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

5.4. На реках и водоёмах (ГТС), во время паводка в границах муниципальных образований организовать водомерные посты.

5.5. В связи с весенней распутицей откорректировать состав  
добровольных пожарных формирований и привлекаемой техники для целей  
пожаротушения на территориях поселений.

5.6. О принятых мерах представить информацию в КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области к 25.02.2023 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования

«Краснинский район» Смоленской области **А.В. Герасимов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район»  Смоленской области  от 15.02.2023 № 58   **П Л А Н** по подготовке населенных пунктов и объектов экономики Краснинского района  Смоленской области к весеннему половодью 2023 года | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду** | | | | |
| 1. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ района и поселений по вопросу: «Мероприятия по подготовке населенных пунктов и объектов экономики к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» | | до 25.02.2023 | Зам. Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации «Краснинский район»  Смоленской области |
| 2. | В случае необходимости предусмотреть привлечение сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья | | при необходимо-сти | Зам. Председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 3. | Осуществление контроля за проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли в период половодья | | на весь паводковый период | Главный специалист ГО и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4. | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации | | до 01.03.2023 года | Главный специалист ГО и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 5. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям) | | до 01.03. 2023 года | Главный специалист ГО и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 6. | Проверка наличия телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) | | до 01.03. 2023 года | Смоленский филиал публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| 7. | Осуществление систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.  Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления, доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья | | постоянно | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Районному отделу образования силами преподавательского состава школ района провести разъяснительную работу с учащимися о правилах безопасности в период весеннего половодья | | до 01.03. 2023 года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Краснинский район»  Смоленской области |
| 9. | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления) | | до 01.03. 2023 года | Главы сельских поселений (по согласованию),  ГО и ЧС района |
| 10. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | | до 01.03. 2023 года | Зам. Председателя КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области , начальник Краснинского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго»(по согласованию) |
| 11. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | | до 01.03. 2023 года | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации «Краснинский район», начальник филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию). |
| 12.. | Осуществление мониторинга и прогнозирования ледовой и паводковой обстановки | | постоянно | Главный специалист ГО и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 13.. | Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок | | до 01.03. 2023 года | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, директор МУП «Пассажир» (по согласованию) |
| 14. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва | | до 01.03. 2023 года | Начальник отд. городского хозяйства, Главы сельских поселений, начальник СОГБУВ «Краснинская ветстанция» (по согласованию) |
| **2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод** | | | | |
| 1. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | в паводковой период.  (по необходимости) | | Главный специалист по ГО и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, главный врач ОБГУЗ «Краснинской ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых МЧС России по Смоленской области по вопросам безаварийного прохождения половодья | постоянно | | Руководящий состав Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3. | Организация своевременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий | март, апрель 2023года | | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию) |
| 4. | Организация работы оперативных групп и штабов по контролю за прохождением половодья | В течение всего паводкоопасного периода | | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 5. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения в зонах возможного затопления (подтопления) | В течение всего паводкоопасного периода (по необходимости) | | Главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений, организации (по согласованию) |