****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11.02.2019 № 53

О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на весенний период 2019 года

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения Краснинского района Смоленской области к весеннему паводку 2019 года, обеспечения охраны жизни людей, материальных ценностей, сохранности мостов, плотин и других инженерных сооружений, предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на период прохождения весеннего половодья, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке населенных пунктов и объектов экономики муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области к весеннему половодью 2019 года. 2. Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области по данному вопросу в срок до 01 марта 2019 года. 3. Создать районный противопаводковый оперативный штаб и утвердить его в следующем составе:

Комков А.П. - и. о. заместителя Главы муниципального образования

 «Краснинский район» Смоленской области, руководитель штаба;

Романов Н.И. - главный специалист Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, заместитель руководителя штаба; Члены штаба:

Белобрысов А.П. - инженер Краснинского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию);

Ярунова С.В. - главный врач ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ»

 (по согласованию);

Мешков В.В. - начальник Краснинского РЭС ПАО «МРСК Центра-

 Смоленскэнерго» (по согласованию);

Шендалев В.А. - директор МУП «Коммунальщик»;

Старовойтов А.Е. - директор МУП ЖКХ «Надежда»;

Прудников Ю.А. - начальник 32 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (по согласованию);

Демьянов А.С. - старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по Краснинскому району МО МВД России «Руднянский» (по согласованию).

1. Оперативному штабу в срок до 10 марта 2019 года провести обследование гидротехнических сооружений на территории Краснинского района Смоленской области. Акты обследования представить КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений для организации противопаводковых мероприятий: - своими распоряжениями создать аналогичные оперативные штабы; - разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению ЧС на водных объектах на период прохождения весеннего
половодья. - в связи с весенней распутицей откорректировать состав
добровольных пожарных формирований и привлекаемой техники для целей
пожаротушения на территориях поселений.

 О принятых мерах представить информацию в КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области к 10.03.2019 года.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области А. П. Комкова.

 Глава муниципального образования

«Краснинский район» Смоленской области **С.В. Архипенков**

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район»** **Смоленской области****от 11.02.2019 № 53****П Л А Н**по подготовке населенных пунктов и объектов экономики Краснинского района Смоленской области к весеннему половодью 2019 года  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** **исполнения** | **Ответственный** **исполнитель** |
| **1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду** |
| 1. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ района и поселений по вопросу: «Мероприятия по подготовке населенных пунктов и объектов экономики к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» | до 01.03.2019 | И.о. Заместителя Главы МО «Краснинский район» Смоленской области - председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации «Краснинский район» Смоленской области А.П. Комков  |
| 2. |  В случае необходимости предусмотреть привлечение сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья | при необходимо-сти | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 3. | Осуществление контроля за проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли в период половодья | на весь паводковый период | Главный специалист Го и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4. | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации | до 11.03.2019года | Главный специалист Го и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений |
| 5. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям) | до 11.03. 2019года | Главный специалист Го и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 6. | Проверка наличия телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) | до 11.03. 2019года | Смоленский филиал публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| 7. | Осуществление систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления, доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья | постоянно | Главы сельских поселений |
| 8. | Районному отделу образования силами преподавательского состава школ района провести разъяснительную работу с учащимися о правилах безопасности в период весеннего половодья | до 11.03. 2019 года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  |
| 9. | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления) | до 01.03. 2019 года | Главы сельских поселений, ГО и ЧС района. |
| 10. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | до 11.03. 2019года | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области , начальник Краснинского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго»(по согласованию) |
| 11. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 11.03. 2019года | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации «Краснинский район», начальник филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию). |
| 12.. | Осуществление мониторинга и прогнозирования ледовой и паводковой обстановки | постоянно | Главный специалист Го и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений |
| 13.. | Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок | до 11.03. 2019года | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области,, директор МП «Пассажир» |
| 14. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва | до 11.03. 2019года | Начальник отд. городского хозяйствава, Главы сельских поселений, начальник СОГБУВ «Краснинская ветстанция» (по согласованию) |
| **2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод** |
|  1. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | в паводковой период.(по необходимости) | Главный специалист по Го и ЧС при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, главный врач ОБГУЗ «Краснинской ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых МЧС России по Смоленской области по вопросам безаварийного прохождения половодья | постоянно | Руководящий состав Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений |
| 3. | Организация своевременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий | март, апрель 2019 года | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию) |
| 4.. | Организация работы оперативных групп и штабов по контролю за прохождением половодья | В течение всего паводкоопасного периода | Председатель КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  |
| 5. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения в зонах возможного затопления (подтопления) | В течение всего паводкоопасного периода (по необходимости) | Главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, Главы сельских поселений, организации (по согласованию) |