АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.12.2013     № 559

Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Обеспечение

устойчивого функционирования

зданий, сооружений и транспортных средств

Администрации муниципального образования

«Краснинский район» Смоленской

области на 2013-2015 годы»

В соответствии с Уставом муниципального образования "Краснинский район", Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Обеспечение устойчивого функционирования зданий, сооружений и транспортных средств Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на 2013-2015 годы».

2. Контроль за ходом реализации программы возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области В.А. Боханова.

И.о. Главы Администрации

муниципального образования

«Краснинский район» Смоленской области                                В.А. Боханов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 03.12.2013 года № 559 |
| --- | --- |

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Обеспечение устойчивого функционирования зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район»

на 2013-2015 годы"

## п. Красный

## 2013 год

## ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Обеспечение устойчивого

функционирования зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования

«Краснинский район» на 2013-2015 годы»

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа "Обеспечение устойчивого функционирования зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район» на 2013-2015 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | постановление Главы муниципального образования «Краснинский район» № 77 от 16.02.2009 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных программ, их формирования и реализация» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Краснинский район» |
| Цель программы | основная цель долгосрочной целевой программы - обеспечение устойчивого функционирования зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район» |
| Задачи программы | основной задачей долгосрочной целевой программы является проведение текущего и капитального ремонта зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район» |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ и строительства Администрации муниципального образования «Краснинский район» |
| Целевые показатели программы | доля зданий, сооружений и транспортных средств, в которых требуется проведение капитального и текущего ремонта |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составляет 1699417-00 рублей, в том числе: год – 364417-00 рублей; год – 645000-00 рублей; год – 690 000-00 рублей. Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования «Краснинский район» |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Краснинский район» |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации программы |  |

1. Обоснование необходимости разработки программы

На балансе муниципального образования «Краснинский район» находиться два здания, гаражи и туалет. Одно из зданий является памятником истории и культуры.

Здания требуют ремонта внутренние помещения в основном всех зданий. Ежегодно выделяемые средства не обеспечивают выполнения всего комплекса работ.

В целях повышения надежности функционирования, обеспечения технической безопасности зданий, сооружений администрации, наружных и внутренних инженерных коммуникаций и транспортных средств в учреждениях муниципального образования «Краснинский район» с учетом анализа их технического состояния, предотвращения аварийных ситуаций в них, реализации государственной политики и требований действующего законодательства в области обеспечения безопасности и устойчивого функционирования зданий, выполнения бюджетных услуг и повышения их качества необходимо проведение мероприятий по поддержанию их технического состояния, принятия долгосрочной целевой программы.

Для обеспечения надежности функционирования, предотвращения аварийных ситуаций в зданиях муниципального образования «Краснинский район» необходимо изготовление проектно-сметной документации, проведение  капитального и текущего ремонта зданий и сооружений.

## 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью долгосрочной целевой программы является обеспечение устойчивого функционирования зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район» при выполнении бюджетных услуг.

Основной задачей долгосрочной целевой программы является проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений.

Текущий ремонт транспортных средств администрации.

Количественными показателями их достижения является доля требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений, транспортных средств.

В результате реализации долгосрочной целевой программы необходимо сохранить количество учреждений, в которых требуется капитальный и текущий ремонт зданий.

В результате реализации программных мероприятий планируется достижение следующих результатов: предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение технической безопасности зданий и сооружений, наружных и внутренних коммуникаций; обеспечение электрической и технической безопасности областных учреждений; реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности областных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни, во время трудовой деятельности от возможных аварий и других опасностей.

## 3. Сроки и этапы реализации программы

## Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе «Обеспечение устойчивого функционирования зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район» на 2013-2015 годы.

## 4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование зданий, сооружений и транспортных средств администрации муниципального образования «Краснинский район», представлен в приложении 1 к долгосрочной целевой программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. Исполнителями программы являются муниципальное образования «Краснинский район».

Программные мероприятия (приложение 1).

6. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Краснинский район» составляет 1699417-00 рублей, в том числе:

- год – 364417-00 рублей;

- год – 645000-00 рублей;

2015 год – 690 000-00 рублей

## 7. Оценка эффективности, социально-экономические и экологические последствия от реализации программы

## В соответствии с поставленными целями и задачами программы,  а также каждого этапа реализации программы должны быть представлены качественные и количественные результаты ее выполнения, а также оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.

## Значение показателей оценки финансово-экономической эффективности приводятся на срок реализации целевой программы, как правило, с разбивкой по годам и этапам.

## 8.Организация контроля за ходом выполнения программы

## Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация муниципального образования «Краснинский район»

## Непосредственное руководство реализацией программы осуществляет организатор программы либо координатор программы.

## Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Обеспечение устойчивого функционирования зданий,

сооружений и транспортных средств администрации

муниципального образования «Краснинский район»

на 2013-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование здания, сооружения | Объем финансирования (руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и пропитка деревянных конструкций | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 115500,00 | 115500,00 | - | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Текущий ремонт кровли | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 141488,00 | 141488,00 | - | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Текущий ремонт системы отопления | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 40000,00 | - | 40000,00 | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Ремонт кабинета | Здание Администрации ул.Кирова, 4 | 87429,00 | 87429,00 | - | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Ремонт полов коридора 2-го этажа | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 30000,00 | - | 30000,00 | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Ремонт электропроводки | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 50000,00 | - | 50000,00 | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые | Здание Администрации ул.Кирова, 4 | 500000,00 | - | 250000,00 | 250000,00 | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 250000,00 | - | 250000,00 | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Текущий ремонт кабинетов и коридоров | Здание Администрации ул.Кирова, 4 | 110000,00 | - | - | 110000,00 | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | Здание Администрации ул.Кирова, 4 | 130000,00 | - | - | 130000,00 | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Ремонт системы отопления | Здание Администрации ул.Кирова, 4 | 90 000,00 | - | - | 90000,00 | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Ремонт фасада | Здание Администрации ул.Кирова, 4 | 110000,00 | - | - | 110000,00 | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | Ремонт туалета | Здание Администрации ул.К.Маркса, 16 | 25000,00 | - | 25000,00 | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | ремонт автотранспорта | Транспортные средства Администрации | 20000,00 | 20000,00 | - | - | бюджет МО «Краснинский район» |
|  | ИТОГО |  | 1699417,00 | 364417,00 | 645000,00 | 690000,00 |  |