УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 14.11. 2013г. № 44

Муниципальная  программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»

| Администратор муниципальной программы | Администрация Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители основных подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Наименование основных подпрограмм муниципальной программы | в составе муниципальной программы подпрограммы отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | - сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования составляет 88,6 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год – 13,6 тыс. рублей; - 2015 год – 50,0 тыс. рублей; - 2016 год – 25,0 тыс. рублей; из них: - средства местного бюджета 88,6 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год – 13,6 тыс. рублей; - 2015 год – 50,0 тыс. рублей; - 2016 год – 25,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение уровня аварийности и дорожного травматизма на территории Нейковского сельского поселения; - сократить количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия к 2017 году до минимума |

- Общая характеристика социально – экономической сферы реализации муниципальной программы

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных потребностей населения. За последние 10 лет произошло значительное увеличение числа автомобилей, находящихся в собственности жителей поселения. Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным отрицательным последствием автомобилизации населения является аварийность на автомобильном транспорте.

Несоответствие уровня  содержания автомобильных дорог местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие поселения и условия жизни населения.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Нейковского сельского поселения, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту  покрытия.

Значительная степень износа автомобильных дорог местного значения сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности движения, роста парка транспортных средств и несоблюдения межремонтных сроков.

Часть автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия, а, следовательно, лишена круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Через территорию Нейковского сельского поселения проходит дорога Красный – Марково - Туговищи, движение по которой отличается повышенной интенсивностью.

Протяженность дорожной сети сельского поселения составляет около 100 км.

Для снижения уровня аварийности на дорогах сельского поселения необходимо финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Реализации Программы позволит решить существующие проблемы в комплексе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов  «О безопасности дорожного движения», «Об общих принципах организации местного самоуправления», Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) (далее - Стратегия), принятой постановлением Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418.

Приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Нейковского сельского поселения являются:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Целью муниципальной программы являются:

- сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»;

Показатель 2 «Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия»;

Сведения о целевых показателях отражены  приложении №1

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- снижение уровня аварийности и дорожного травматизма на территории Нейковского сельского поселения;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия к 2017 году до 0 единиц;

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий  подпрограмм входящих в состав муниципальной программы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей муниципальной программы должны быть реализованы следующие основные мероприятия:

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети поселения;

- оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность;

- обеспечение  безопасности дорожного движения на территории поселения.

Выполнение основного мероприятия - обеспечение сохранности улично-дорожной сети поселения достигается за счет реализации следующих мероприятий:

- осуществление ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- формирование  у населения поселения бережного отношения к эксплуатации дорог в весенне-осенний период.

Выполнение основного мероприятия -  оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность достигается за счет реализации следующих мероприятий:

- осуществление инвентаризации  и постановки на учет дорог местного значения;

- ежегодного оформления права собственности муниципалитета на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Выполнение основного мероприятия - обеспечение  безопасности дорожного движения на территории поселения достигается за счет реализации следующих мероприятий:

-  содержание дорог в зимний период.

- организация информационно-пропагандистских мероприятий;

- правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского;

- установка дорожных знаков, организация схем движения.

План реализации  муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование направлений муниципальной программы будет осуществляться за счет средств  местного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 88,6  тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 13,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 50,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 25,0 тыс. рублей;

Объем финансирования конкретных программных  мероприятий и направлений указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением администратора муниципальной программы, будет уточняться ежегодно.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы

При реализации муниципальной программы руководствуются федеральным и областным законодательством: федеральные законы № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения»,№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Нейковского сельского поселения.

Необходимость разработки нормативных правовых актов муниципального образования будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении  №3 к Программе.

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1

к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса  муниципального  образования  Нейковского  сельского  поселения Краснинского района Смоленской области»  на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечение безопасных условий передвижения населения и транспорта по улично-дорожной сети муниципального образования в зимнее время | Наличие - да, отсутст-вие - нет | да | да | да | да | да |

- Приложение 2

- План

реализации  муниципальной программы на

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Нейковского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области» на 2014-2016 годы

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |
| Цель муниципальной программы - сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение безопасных условий передвижения населения и транспорта по улично-дорожной сети муниципального образования в зимнее время (наличие –да, отсутствие –нет) | х |  | х | х |  | х |  | х | х | да | да |  | да |
| 1.1.1. Поддержание уличной дорожной сети и автодорог местного значения в зимний период в безопасном состоянии для передвижения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах | Администрация Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области |  | местный бюджет | 18,6 |  | 3,6 |  | 10,0 | 5,0 | х | х |  | х |
| 1.2 Организация информационно-пропагандистских мероприятий | х |  | х | х |  | х |  | х | х | да | да |  | да |
| 1.3 Правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского | х |  | х | х |  | х |  | х | х | да | да |  | да |
| 1.4 Установка дорожных знаков, организация схем движения | х |  | х | х |  | х |  | х | х | да | да |  | да |
| 2. Основное мероприятие: Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осуществление инвентаризации и постановки на учет дорог местного значения | х | х |  | х |  | х |  | х | х | да | да | да |  |
| 2.2. Ежегодного оформления права собственности муниципалитета на автомобильные дороги общего пользования местного значения. | х | х |  | х |  | х |  | х | х | да | да | да |  |
| 2.2.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, и повышение безопасности дорожных условий (паспортизация) | Администрация Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет |  | х |  | х |  | х | х | х | х | х |  |
| 3. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Формирование у населения поселения бережного отношения к эксплуатации дорог в весенне-осенний период. | х | х |  | х | х |  | х |  | х | да | да | да |  |
| 3.2.Осуществление ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | местный бюджет |  | 70,0 | 10,0 |  | 40,0 |  | 20,0 | х | х | х |  |
| Итого по основным мероприятиям муниципальной программы |  |  |  | 88,6 | 13,6 |  | 50,0 |  | 25,0 | х | х | х |  |

- Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.. | Постановления Администрации Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в сфере дорожно-транспортного комплекса | устанавливает цели и условия предоставления и расходования бюджетных средств по муниципальному образованию | в течении срока реализации муниципальной программы |