[image: image1.png]


                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е         
от   25.05.2014  №12
д. Николаевка

О  подготовке    объектов     жилищно –

коммунальной     сферы   Октябрьского 

сельского       поселения        к   работе в

осенне – зимний период 2014 – 2015 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области Совет депутатов Октябрьского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы Октябрьского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года ( приложение №1) 

2. Данное решение подлежит обнародованию на стенде Администрации Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Глава   муниципального          образования

Октябрьского      сельского         поселения

Краснинского района Смоленской области                            И В  Щедрова        

                                                                         Приложение

                                                                  к решению    Совета депутатов 

   Октябрьского  сельского поселения 

                                                                         Краснинского района Смоленской

                                                                       области  от 25.05.2014 №12      
                                       П Л А Н 

мероприятий  подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы Октябрьского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

	№

п\п
	мероприятия
	  сроки выполнения
	ответственный
	отметка

об исполнен.

	1
	Подготовка  объектов жилищно-коммунальной сферы
	
	
	

	1.1

1.2

1.3
	Косметический ремонт квартир

Обучение домовладельцев правилам противопожарной безопасности

Проверка отопительных систем в жилом фонде
	 По мере необходимости

Апрель-май

июль
	Домовладельцы

Щедрова И В-Глава МО

Комиссия жилищно-коммунального хозяйства
	

	2.
	Подготовка  котельных
	
	
	

	2.1
	МБОУ Глубокинская СОШ Недвижский филиал:
	
	
	

	
	Профилактический ремонт котельной, 

очистка территории котельной от шлака
	сентябрь
	Морозова Н.А.
	

	2.2
	Администрация:

очистка от золы трубы, дымохода


	сентябрь
	Щедрова И.В.
	

	3
	Подготовка отопительных печей
	
	
	

	3.1
	СДК:

покраска печи водоэмульсионной краскоё, очистка дымоходов, трубы от сажи, проверка состояния конвекторов к работе в зимний период
	июнь
	Сидарова Л.В.
	

	3.2
	Библиотека:

косметический ремонт двух печей,

очистка дымоходов.
	август
	Надёжина В Н
	

	4
	Снабжение топливом
	
	
	

	4.1
	МБОУ Глубокинская СОШ  Недвижский филиал:

уголь – 80 т.

дрова-  8 куб.м.
	Август

июнь
	Морозова Н А
	

	4.2
	Библиотека:

дрова  -10 куб.м.
	июнь
	Надёжина В Н
	

	4.3
	Администрация:

дрова – 8 куб.м.

уголь- 8 т.
	 август
	Щедрова И В
	

	5
	Подготовка водонапорных башен к работе в зимний период
	
	
	

	5.1


	Проверка работы оборудования водонапорных башен

	Сентябрь


	Коротченкова Л .
	

	6
	Ремонт водозаборных колонок
	
	
	

	6.1
	Замена кранов
	В случае возникновения необходимости
	Коротченкова ЛВ
	

	7
	Содержание в порядке подъездных путей к пожарным гидрантам.

.
	Постоянно


	Коротченкова Л.В.
	

	8
	Ремонт гидротехнических сооружений
	
	
	

	8.1
	Визуальная проверка технического состояния ГТС д. Николаевка
	постоянно
	Щедрова И В
	


