7

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
от  24.06.2013         № 28
д. Николаевка
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  на 2013-2015 годы

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на  2013-2015 годы.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на  2013-2015 годы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объёмы их финансирования с учётом возможностей бюджета поселения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

          4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Октябрьского сельского поселении

Краснинского района Смоленской области:                             И В Щедрова

	      Приложение к

      постановлению Администрации

 Октябрьского сельского поселения

Краснинского района Смоленской

                                                     области  от _______2013 г   №___


МУНИЦИПАЛЬНАЯ долгосрочная ЦЕЛЕВАЯ программа ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на 2013-2015 годы                                                                                                                                                                                                                                    
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1. Наименование Программы 
	Муниципальная долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

	2. Заказчики и разработчики Программы 
	Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

	3. Руководитель Программы 
	Глава муниципального образования Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

	4. Исполнители мероприятий Программы
	Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

	5. Цели, задачи Программы
	Цели:
· повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций;
· снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания;
· создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Задачи: 

· проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

· расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

· энергетических обследований, 
· обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

· организация ведения топливно-энергетических балансов;

· нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

	6. Основание для 

разработки Программы 

(правовое и нормативное 

обеспечение)
	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;


	7. Сроки реализации Программы
	2013-2015 годы

	8. Источники финансирования Программы 
	Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет:

- ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса  по отношению к уровню 202012 года в течение 5 лет, начиная с 2013 года;

- текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ.

Объемы бюджетного финансирования в годах уточняются решением Совета депутатов о бюджете Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на соответствующий год.

	9. Ожидаемые результаты от реализации Программы
	Реализация Программы позволит: 

1. установить наличие в органах местного самоуправления Октябрьского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области, муниципальных учреждениях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

2. - снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2012 года 
- сократить потребление холодной воды за счет уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, повышения качества предоставляемых услуг. 

- ускорить решение экологических и социальных проблем поселения; 

- обеспечить стопроцентный учет энергоресурсов и воды в социальной сфере поселения.

	Организация контроля за реализацией Программы
	Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области


Содержание
	1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
	3

	2. Основные пути решения проблемы
	5

	3. Цели и задачи Программы
	5

	3.1. Цели Программы
	5

	3.2. Задачи Программы
	6

	4. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов
	6

	4.1. Энергосбережение в учреждениях социальной сферы 
	6

	4.2. Энергосбережение в жилых домах
	7

	5. Система программных мероприятий
	8

	6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
	13

	
	


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В настоящее время в бюджетной сфере Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области возникла необходимость повысить эффективность потребления энергии как фактора, названого в числе основных задач социально-экономического развития территорий в посланиях Президента Российской Федерации.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

С одной стороны, ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них и в коммунальной сфере и в промышленности выросли многократно.
С другой стороны, динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат.
С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат учреждений, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и налоговых поступлений в бюджет.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов, после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Российской Федерации фактически сравняются с мировыми ценами.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения и энергетической эффективности.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. 
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на местном уровне. 

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

5. Требованиями Федерального закона и постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

5.1. муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - программы) должны содержать:

- перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);

5.2. Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  ежегодно может проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации;

5.3. планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы;
5.4. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматриваемые в программе, отражающие динамику (изменение) показателей, должны рассчитываться по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения,  и системам централизованного водоснабжения. 
5.5 при расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения муниципального образования.

            Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в течение 2013-2015 годов.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области. 
2. Основные пути решения проблемы
В общей структуре потребления энергетических ресурсов были выделены электроэнергия и водопотребление.

В рамках  Программы принято решение  сосредоточить усилия на наиболее значимых для поселения объектах: жилищный фонд, социальная сфера. 
Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических решений, организационно-экономические, правовые, административные рычаги и механизмы стимулирования энергосберегающей политики, активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения. Реализация комплексных работ по экономии энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики поселения.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области за счет улучшения среды проживания; создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Администрации Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.


Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.2.4. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. 
4. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов

4.1. Энергосбережение в учреждениях социальной сферы

В социальной сфере Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области действуют муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры (далее – организации бюджетной сферы).

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций. 

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления энергетических ресурсов.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы.

4.2. Энергосбережение в жилых домах

Территория Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области состоит из 17 населенных пунктов. Население поселения по состоянию на 01.01.2013 года составляет 253 человека и является потребителем энергоресурсов и воды. 

В жилищном фонде Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области насчитывается 66 домов.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. 
Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде необходимо:

· принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

· обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

· сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

· обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

· внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов;

· утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

· утеплению входных дверей и окон.

 Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
5. Система программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Получаемый эффект
	Планируемые затраты по годам 
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	2013

 год
	2014 г.
	2015 г.
	2013-2015 гг.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Организационно-аналитические мероприятия

	1. «Энергоэффективность в социальной сфере»

	1.1.
	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии,  холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения.
	Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий 
	-
	10000

	10000


	20000


	Балансосодержатели зданий 
	

	1.2.
	Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих 

мероприятий   при ремонте зданий, строений, сооружений.  
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
	

	1.3.
	Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. 
	Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать 

учебных материалов
	-
	10000 

	20000 


	30000
	собственники зданий муниципальных учреждений
	

	1.4.
	Разработка порядка предъявления рекламаций к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. 
	Повышение качества 

поставляемых энергоресурсов, затрат не 

требуется
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	1.5.
	Организация режима работы 

энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое. 
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется 

	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	1.6.
	Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки  и др.). 
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется 


	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	1.7.
	Снижение  отопительной 

нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. 
	Снижение потребления энергоресурсов 


	-
	-
	-
	-
	Руководители учреждений
	

	1.8.
	Cодействие заключению энергосервисных договоров и 

привлечению частных инвестиций в целях их реализации
	Снижение потребления энергоресурсов
	-
	-
	-
	-
	Руководители учреждений
	

	1.9.
	Анализ договоров электроснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих 

реализации мер по повышению 

энергетической эффективности 
	Снижение оплаты за энергоресурсы
	-
	-
	-
	-
	Руководители учреждений
	

	1.10.
	Организация обучения населения основам энергосбережения и культуре энергопотребления.
	Культура энергосбережения, включает затраты на разработку программ обучения, наглядную агитацию
	-
	-
	2,0
	2,0
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

	1.11.
	Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия) 


	Экономия средств энергоресурсов  
	-
	
	
	
	Руководители учреждений, главы хозяйств
	

	1.12
	Ведение систематического 

мониторинга  показателей энергопотребления в учреждениях, 

учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. 
	Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и 

отчетности перед вышестоящими органами и организациями.
	-
	-
	-
	-
	Руководители учреждений
	

	1.13
	Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления.
	Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды
	-
	По договору
	По договору
	По договору
	МБОУ Глубокинская СОШ Недвижский филиал
	

	1.14
	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов,   очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. 
	Экономия тепловой 

энергии
	-
	По потребности
	По потребности
	-
	Руководители учреждений
	

	1.15.
	Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков)
	Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии
	
	
	
	
	Руководители учреждений
	

	1.16
	Модернизация  систем  освещения  на  основе  энергоэкономичных осветительных  приборов.
	Снижение электропотребления
	-
	-
	-
	-
	Руководители учреждений
	

	1.17.
	Установка системы управления регулирования  наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. 
	Снижение электропотребления 


	-
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
	

	2. Организационно-аналитические мероприятия
	

	«Энергоэффективность жилищного фонда»
	

	2.1.
	Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов
	
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	2.2.
	Оснащенность общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета
	повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	2.3.
	Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
	информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.)
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	2.4.
	Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов
	
	-
	По факту заключения договоров
	По факту заключения договоров 
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	2.5.
	Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.
	
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

	2.6.
	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;
	
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	2.7
	Утепление многоквартирных домов 
	
	-
	-
	-
	-
	Квартиросъём
щики
	

	2.8
	 замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в домах
	повышению энергетической эффективности систем освещения
	-
	-
	-
	-
	Квартиросъёмщики
	

	2.9.
	Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды
	
	-
	-
	-
	-
	Квартиросъёмщики
	

	2.10.
	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.
	
	-
	-
	-
	-
	Квартиросъёмщики
	

	3. Мероприятия по иным вопросам

	Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая

	3.1.
	информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
	
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	3.2.
	Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности
	
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	

	3.3.
	Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


	
	-
	-
	-
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	


6. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных мероприятий  во взаимодействии с организациями-исполнителями мероприятий Программы,     дополненной     системой    мониторинга   и  оценки достигнутых  результатов.
При реализации программных мероприятий  в организациях руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности организации, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в организации.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий для социальной сферы и жилищного фонда Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области устанавливает Администрация Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, балансосодержатели зданий.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Не позднее 15 сентября каждого года организации-исполнители Программы представляют в  Администрацию Октябрьского сельского поселения предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации-исполнители Программы представляют в Администрацию Октябрьского сельского поселения ежеквартально и по итогам года.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность  заказчика, участвующего в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде;

- контролирует совместно с муниципальным заказчиком Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с муниципальным заказчиком Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет:

- ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении в течение 5 лет начиная с 2013 года;

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Октябрьского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  о бюджете на соответствующий финансовый год.
















21

